Web予約システム付き店舗サイト

要件定義書

| 作成者 | 杉村 朋美 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2025年10月6日 |
| 最終更新日 | 2025年12月6日 |

目次

1.	背景・目的	1

1-1背景	1

1-2目的	1

２．ターゲットユーザー	2

2-1. ペルソナ設定	2

2-2. ユーザー行動分析	3

３．サイト構成	4

3-1.ページ構成	4

3-2.設計意図と導線設計	4

４．機能要件	5

4-1. ユーザー向け機能	5

4-2. 運用者向け機能	5

4-3. 共通機能	5

4-4. 予約システム詳細	6

５．非機能要件	7

5-1. 表示速度・パフォーマンス	7

5-2. レスポンシブ対応	7

5-3. セキュリティ	7

5-4. 運用性・更新性	7

5-5. SNS連携・OGP設定	7

5-6. 予約システム運用性・拡張性	8

６．補足・備考	9

７．制作スケジュール	10

- 背景・目的

1-1背景

長野県の山間にあるイタリアンレストラン「Monte Tavola（モンテ・ターヴォラ）」（架空店舗）は、夫婦で営む自然派の隠れ家的店舗。料理や空間にこだわりがあり、リピーターには高い評価を得ている。店舗は標高800mの山間に位置し、木造の温かみある内装と、地元食材を使った季節の料理が特徴。来店者は30〜50代の自然志向な層が多く、静かな時間を求めて訪れる傾向がある。

しかし、以下の課題を抱えている。

- 一部の常連客に支持されているが、広く知られていないため集客に苦戦している。

- 予約が電話受付のみで、夫婦２人で運営しているため混雑時は対応が難しい。

- 定休日や臨時休業の情報が伝わりにくい。

- 交通が不便で、初めて来店する顧客は迷いやすい。

1-2目的

これらの課題を解決し、店舗の魅力をより多くの人に届けるために、公式Webサイトを制作する。目的は以下の通り。

- 店舗の世界観（自然×カジュアルイタリアン）を視覚的に伝える。

- 予約フォームを設置し、電話以外の導線の確保。

- 定休日・臨時休業などの情報をリアルタイムで発信できるようにする。

- アクセス情報や地図を分かりやすく掲載し、初来店の不安を軽減する。

２．ターゲットユーザー

2-1. ペルソナ設定

ペルソナ1：堀田 美咲（33歳）

職業：都内のグラフィックデザイナー

趣味：カフェ巡り、雑貨集め

- 特徴：雰囲気重視で店を選び、気に入った店はInstagramで拡散

ニーズ：

- 写真映えする空間や料理の情報

- 店舗の世界観が伝わるビジュアル

- スマホで完結する予約導線

- SNSでシェアしやすい構成

来店動機：

- Instagramで見かけた写真に惹かれ、雰囲気の良さに興味を持った。

情報接触チャネル：

- Instagram／Google検索／グルメ系まとめサイト

行動パターン：

- TOP → 店舗紹介 → メニュー → 予約 → SNSシェア

ペルソナ2：山中 三郎（40歳）

- 職業：長野市の法人営業

- 趣味：登山、日帰りキャンプ

- 特徴：自然の中で静かに過ごすのが好き。食生活にも気を使っている

ニーズ：

- 静かで落ち着いた雰囲気の店舗情報

- 定休日・臨時休業の確認がしやすい構成

- アクセス情報や地図が分かりやすい

- スマホでも見やすいUI

来店動機：

- 登山帰りに静かに食事できる場所を探していた。

情報接触チャネル：

- Googleマップ／登山ブログ／職場の同僚の口コミ

行動パターン：

- TOP → お知らせ → アクセス → 予約（電話 or フォーム）

2-2. ユーザー行動分析

本サイトでは、ペルソナごとの目的達成までの行動パターンをもとに、ページ構成と導線設計を行う。ユーザーがどのような目的でサイトを訪れ、どのような順序で情報にアクセスするかを分析し、UI/UX設計に反映する。

ペルソナ1：堀田 美咲（33歳）

- 行動傾向：視覚的な魅力を重視し、店舗の雰囲気や料理の写真を確認した上で予約に進む。気に入った店舗はSNSで積極的にシェアする。

設計への反映：

- TOPページにメインビジュアルと店舗紹介への導線を配置し、世界観を直感的に伝える。

- メニュー紹介ページでは写真中心の構成とし、季節限定メニューにはタグを付与して視認性を高める。

- 予約ページはスマートフォンで完結できるUIとし、入力ストレスを軽減。

- SNSシェアを促すため、OGP設定とシェアボタンを詳細ページに設置。

ペルソナ2：山中 三郎（40歳）

- 行動傾向：実用性を重視し、営業日やアクセス情報を確認した上で予約に進む。静かな環境や自然との調和を重視する。

設計への反映：

- TOPページに営業日や定休日のお知らせ導線を配置し、来店可否をすぐに判断できる構成とする。

- アクセスページでは地図・交通手段・写真付き道案内を掲載し、初来店者の不安を軽減。

- 予約ページは視認性の高いUIで構成し、スマートフォンでも操作しやすい設計とする。

３．サイト構成

3-1.ページ構成

本サイトはLaravelフレームワーク上でBladeテンプレートを用い、静的ページと動的ページを統合的に管理する。

| ページ名 | 実装方式 | 主な要素 |
| --- | --- | --- |
| TOPページ | Blade（静的） | メインビジュアル/コンセプト |
| お知らせページ | Blade（動的） | 一覧形式/画像付 |
| メニュー紹介 | Blade（静的） | フード/ドリンク/季節限定/写真付 |
| 予約ページ | Blade（動的） | カレンダー型フォーム/注意事項 |
| アクセスページ | Blade（静的） | 地図/住所/交通手段/写真付案内 |
| お問い合わせページ | Blade（動的） | フォーム/電話番号/SNSリンク |

3-2.設計意図と導線設計

本サイトは、ユーザーの行動パターンと店舗の運営課題を踏まえ、6つの主要ページで構成する。各ページは、店舗の魅力を視覚的・構造的に伝える役割と、来店までの不安を軽減する役割を担っており、スマートフォン中心の閲覧を前提としたレスポンシブ設計とする。

- TOPページでは、自然に囲まれた店舗の世界観を直感的に伝えるため、メインビジュアルとコンセプト紹介を配置。最新のお知らせや予約導線も視認性高く設置し、ユーザーの目的行動にスムーズにつなげる。

- お知らせページでは、イベントや休業日などの情報を一覧形式で発信し、画像付きで視認性を高める。

- メニュー紹介ページでは、料理の魅力を写真中心に構成し、季節限定メニューには「期間限定」タグを付与。視認性と訴求力を高め、来店意欲を促進する。

- 予約ページでは、営業日カレンダーと連動したカレンダー型フォームを設置し、定休日の誤予約を防止。注意事項や自動返信メールにより、店舗側の運用負荷を軽減する。

- アクセスページでは、地図・交通手段・写真付き道案内を掲載し、初来店者の不安を軽減。登山帰りや遠方からの来店者にも配慮した導線設計とする。

- お問い合わせページでは、予約以外の連絡手段としてフォーム・電話番号・SNSリンクを掲載。取材依頼や業務連絡にも対応可能な構成とする。

４．機能要件

本サイトでは、ユーザーが安心して来店・予約できる導線を確保しつつ、店舗側が無理なく運用できる構造を目指す。機能は以下の3つの視点で整理する。

4-1. ユーザー向け機能

- 予約フォーム（Laravel）：名前（漢字）・名前（カナ）・人数・日時・連絡先・備考を入力できる。営業日カレンダーと連動し、選択可能な日程のみ表示。入力内容はLaravelのFormRequestバリデーションを行い、送信後は確認メッセージを表示。Googleカレンダー連携は将来拡張機能として想定する。

- お知らせ閲覧（Laravel）：管理画面から投稿された情報を一覧表示し、タイトル・本文・画像・公開日を表示する。TOPページには最新情報を抜粋表示。

- アクセス情報表示：Googleマップの埋め込みに加え、駐車場の案内や交通手段（車・電車・徒歩）を明記。初来店者の不安を軽減する。

- メニュー紹介：料理の写真と説明を掲載し、季節限定メニューにはタグを付与。視覚的に魅力を伝える。

4-2. 運用者向け機能

管理画面（Laravel）：

- ログイン認証（環境変数ベースの簡易認証方式）

※詳細は「6.補足・備考」参照予約一覧表示（来店日順／名前順）

- 検索・絞り込み（日付／名前／人数）

- ステータス管理（未確認／確認済／キャンセル）

- 備考欄の確認（アレルギー・記念日など）

- CSVエクスポート（週次・月次）

- 営業日設定（定休日・臨時休業）

- お知らせ投稿（タイトル／本文／画像／タグ／公開日）

4-3. 共通機能

- ページタイトルの一貫性（店舗名＋ページ名）

- ヘッダー・フッター共通化（ナビゲーション・連絡先）

- OGPタグ設定（Laravelのヘッドテンプレートで制御）

4-4. 予約システム詳細

本予約システムは、将来的なGoogleカレンダー連携を見据えつつ、Laravelベースの管理画面を用いた開発環境（GitHub Codespaces 上の Laravel + MySQL 構成）で構築することで、店舗運営の効率化とスマートな予約対応を実現する。

Googleカレンダー連携機能（将来拡張想定）：

予約フォーム送信時に、店舗のGoogleカレンダーへ自動登録。

登録内容：

- タイトル：予約者名＋人数（例：「堀田美咲様 2名予約」）

- 日時：来店希望日時

- メモ：備考欄の内容

- カレンダー上で予約状況を確認可能。スマートフォンでも閲覧できる。

- 定休日や臨時休業は管理画面で設定し、Googleカレンダーへ自動反映。

Laravel + MySQL を用いた開発環境（GitHub Codespaces）で構築し、管理画面を提供する。

主な機能：

- 予約一覧表示（来店日順／名前順）

- 検索・絞り込み（日付／名前／人数）

- ステータス管理（未確認／確認済／キャンセル）※管理画面から操作可能

- 備考欄の確認（アレルギー・記念日など）

- CSVエクスポート（週次・月次の予約集計に活用）

- 出力項目：名前（漢字）／名前（カナ）／人数／来店日／時間／連絡先／備考

- ファイル形式：CSV（Excel・Googleスプレッドシート対応）

- 営業日設定（定休日・臨時休業の登録／予約フォームと連動）

５．非機能要件

本サイトでは、ユーザーが安心して利用でき、店舗側が無理なく運用できるよう、以下の非機能要件を設計に反映する。

5-1. 表示速度・パフォーマンス

- 画像の最適化（サイズ調整・圧縮）を行い、ページ表示速度を確保する。特にTOPページやメニュー紹介ページでは、視覚的な魅力と軽量化の両立を図る。

- Laravelのキャッシュ機能を活用する。

- JavaScriptやCSSは必要最小限にとどめ、読み込みの遅延を防ぐ。

5-2. レスポンシブ対応

- BootstrapまたはTailwind CSSを使用し、効率的かつ美しく整ったデザインを構築する。

- 全ページでスマートフォン対応。

5-3. セキュリティ

- CSRF対策（Laravel標準）

- 入力バリデーション（FormRequest）

- パスワードはハッシュ化（bcrypt）

5-4. 運用性・更新性

- 管理画面から予約・営業日・お知らせは一元管理をする。

- メニュー・アクセス情報はBladeで静的管理をする。

- お知らせは画像付き投稿が可能。

- 通知メールはテンプレート化し、文面編集可能。

5-5. SNS連携・OGP設定

- SNSでのシェア時に、ページごとのタイトル・画像・説明文が正しく表示されるよう、OGPタグを設定する。

- InstagramやLINEなどでの拡散を想定し、視認性と魅力を意識した構成とする。

5-6. 予約システム運用性・拡張性

- Laravel（PHPフレームワーク）で構築

- 開発環境として GitHub Codespaces（ブラウザ開発環境）を採用

- Google Calendar APIと連携し、予約情報を自動登録

- 管理画面はスマホ対応のレスポンシブ設計

- CSV出力はLaravel Excelなどを活用

- .envファイルでAPIキー・DB接続情報を安全に管理

６．補足・備考

- Googleカレンダー連携については、要件定義段階では実装を想定していたが、

卒業制作のスコープおよび提出期限を考慮し、今回は将来拡張機能として位置付けた。

本制作では、まず予約情報をデータベースに保存し、

管理画面から一覧確認・CSV出力ができる基盤を優先して実装している。

Googleカレンダー連携は、既存の予約データをもとにAPI連携を追加することで対応可能な設計としている。

- 管理画面は必要最低限の機能に絞り、UIはシンプルかつ視認性重視で設計する。

- 管理画面のログイン認証については、要件定義書ではLaravel Authの使用を想定していたが、運用者が夫婦2名のみであることから、実装では .env による環境変数ベースの簡易認証方式を採用した。これにより、テーブル管理を省略し、セキュリティと運用性の両立を図っている。

- 管理者アカウントは固定であり、ユーザー登録・削除などのアカウント管理機能は実装しない。

- 予約情報はMySQLに保存し、CSV形式で出力可能。売上分析や混雑傾向の把握に活用できる。

- Google APIキーやDB接続情報は .env ファイルで管理し、セキュリティを確保。

- SEO対策として、店舗名＋地域名（例：長野 イタリアン）での検索流入を意識し、ページタイトルやメタ情報を設計する。

- アクセシビリティ配慮として、色のコントラスト比やフォントサイズを調整し、視認性を確保する。

- 納品前には、主要ブラウザ（Chrome／Safari／Edge）およびスマートフォン端末で表示確認を行い、フォーム送信テストとバリデーションチェックを実施する。

- 本サイトのコードは GitHub 上で管理・提出を行い、開発環境は GitHub Codespaces（ブラウザ開発環境）を使用し、 Laravel ＋ MySQL 構成で構築する。

７．制作スケジュール

本プロジェクトは、2025年10月14日から12月10日までの約8週間を制作期間とし、週25時間の作業時間を想定して進行する。以下に、週単位での進行計画を示す。

| 日付 | 週の目標 | 作業項目 | 成果物・備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/14〜10/20 | 設計完了 | 要件定義確認／画面構成／DB設計 | 基本設計書・詳細設計書 |
| 10/21~10/27 | ワイヤーフレーム＋スタイル設計 | ワイヤーフレーム作成／スタイルガイド設計 | Figmaワイヤーフレーム・スタイルガイド |
| 10/28〜11/3 | デザインカンプ完成 | 全ページのビジュアル設計 | Figmaデザインカンプ一式 |
| 11/4~11/10 | 静的ページ構築 | Bladeテンプレート作成／共通レイアウト構築 | Bladeテンプレート・共通ヘッダー／フッター |
| 11/11~11/17 | Laravel機能実装① | 予約フォーム／営業日カレンダー連動 | Laravel予約機能／通知処理 |
| 11/18~11/24 | Laravel機能実装② | 管理画面構築／Googleカレンダー連携 | Laravel管理画面機能／Google API連携コード |
| 11/25~12/1 | テスト準備＋実施 | 表示確認／送信／CSV・SEO・OGP設定 | テストケース・修正対応・SEO調整 |
| 12/2~12/8 | 最終調整 | 文言・色調整／README作成／ファイル整理 | README・最終成果物一式 |
| 12/9~12/10 | 提出完了 | GitHub提出／URL共有 | GitHub提出・URL共有・完了報告 |